2011 m. lapkričio 24 d. pasirašyta trišalė: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūros ir Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus  globos namų, projekto „Jaukūs Žemaičių Kalvarijos globos namai (Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus naujų globos namų statyba)“, projekto kodas VP3-2.4-SADM-03-V-01-013, (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartis (toliau – Sutartis).

Įgyvendinant Projektą planuojama atlikti viešuosius pirkimus:

PLANUOJAMI ATLIKTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

| Eil. Nr. | Pirkimų objektas ir kodas | Pirkimo būdas (ir pasirinkimo priežastys) | Pirkimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekto administravimo paslaugų pirkimas | Įvykdytas mažos vertės pirkimas, 2011-11-10 projekto administravimo paslaugų teikimo sutartis sudaryta su VŠĮ ,,Šiaulių verslo inkubatoriumi" Nr.1 | 2011-10-17 |
| 2. | Techninio projekto ekspertizė | Įvykdytas mažos vertės pirkimas, 2011-11-17 sutartis sudaryta su UAB ,,Statybos projektų ekspertizės centras" Nr. 209 (11)/2 | 2011-11-07 |
| 3. | Archeologiniai tyrimai sklype, per kurį bus tiesiamos komunikacijos | Mažos vertės pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė neviršija 100 000,00 Lt be PVM, VPĮ 2 str. 15 dalis | 2012-01-31 |
| 4. | Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas; viešinimas | Supaprastintas pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė viršija 500 000,00 Lt be PVM, bet nesiekia tarptautinio pirkimo vertės VPĮ 84 str. 1. d. 1 p | 2012-01-31 |
| 5. | Statybos techninė darbų priežiūra | Mažos vertės pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė neviršija 100 000,00 Lt be PVM, VPĮ 2 str. 15 dalis | 2012-01-15 |
| 6. | Projekto vykdymo priežiūra | Mažos vertės pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė neviršija 100 000,00 Lt be PVM, VPĮ 2 str. 15 dalis | 2012-01-15 |
| 7. | Inventoriaus įsigijimas ir montavimas | Supaprastintas pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė viršija 100 000,00 Lt be PVM, bet nesiekia tarptautinio pirkimo vertės VPĮ 84 str. 1. d. 1 p | 2013-04-01 |
| 8. | Baldų pirkimas | Supaprastintas pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė viršija 100 000,00 Lt be PVM, bet nesiekia tarptautinio pirkimo vertės VPĮ 84 str. 1. d. 1 p. | 2013-04-01 |
| 9. | Kompiuterinė technika | Mažos vertės pirkimas, bendra panašių numatomų pirkimų vertė neviršija 100 000,00 Lt be PVM, VPĮ 2 str. 15 dalis | 2013-06-01 |

Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus Globos namų įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis yra Aleksandra Kunickienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, mob. tel. 8 612 33 983, el. paštas globosnamai.info@gmail.com.